załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu  ..........................................  pomiędzy Miastem Dęblin

reprezentowanym przez:

mgr Stanisława Włodarczyka  - Burmistrza Miasta Dęblin, zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”                                                                            a

........................................................................................................................

.................................................................. reprezentowanym przez:

1. .............................................            ...........................................

2 .............................................              .........................................           zwanym dalej Wykonawcą .

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kurnotka w Dęblinie.

§ 2

1. Wykaz prac objętych niniejszą umową z podziałem na zadania oraz fazy podlegające oddzielnemu fakturowaniu zawiera załącznik Nr 2 stanowiący

integralną część niniejszej umowy.

2. Istotne dla stron postanowienia umowne zawiera załącznik Nr 1 stanowiący integralną część  niniejszej umowy .

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy materiały wyjściowe

niezbędne do wykonania prac objętych umową w zakresie i terminach podanych

w załączniku Nr 3.

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć w terminach obustronnie uzgodnionych dodatkowych danych , których potrzeba wyłoni się w trakcie prac objętych umową.

§ 4

1. Termin wykonania opracowania miejscowego planu ......................................

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów prac ustalone w załączniku Nr 2 obowiązują Wykonawcę pod warunkiem dostarczenia kompletu materiałów wyjściowych określonych w załączniku Nr 3 do umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego w

ust. 1, zmiany przez Zamawiającego zakresu opracowania albo zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a mających wpływ

na terminy wykonania opracowania strony ustalą nowe terminy w formie odrębnego porozumienia dodatkowego.

§ 5

W razie przerwania prac na żądanie Zamawiającego lub rozwiązania umowy

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę strony ustalą wspólnie na podstawie protokółu stwierdzającego

stan zaawansowania prac.

§ 6

Ogłoszenia, zawiadomienia wynikające z postanowień art. 17 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr

80 poz. 717, ze zmianami) dokonuje Zamawiający na swój koszt.

§ 7

1. Przekazanie Zamawiającemu wykonanych opracowań nastąpi w siedzibie Wykonawcy,  w terminie uzgodnionym przez strony.

2. Jeżeli Zamawiający w uzgodnionym terminie nie dokona odbioru prac, Wykonawca stwierdza w jednostronnym protokóle wykonanie prac. Datę sporządzenia protokółu traktuje się jako datę wykonania i odbioru        dokumentacji projektowej.

§ 8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę ..............................................

......................................................... oraz VAT przewidziany dla tego rodzaju

usługi 22% .

2. Jeżeli zajdą okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy strony w myśl postanowienia ustawy 29 stycznia 2004 r .o zamówieniach publicznych (Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, ze zmianami),

dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy.  Zmiana wynagrodzenia będzie przedmiotem porozumienia dodatkowego.

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur przelewem

z konta bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy  wskazany  w fakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur.

§ 10

Rozszerzanie zakresu opracowania, zmiany, dodatkowe uzupełnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności określone w art. 17 pkt 13 i art.19, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną wykonane na podstawie oddzielnego zlecenia za oddzielnym wynagrodzeniem i w uzgodnionym terminie.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym   oraz Ustawy  –  Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo. W przypadku nie dojścia do ugodowego rozstrzygnięcia sporu będą one rozstrzygane przez właściwy sąd.

§ 13

Do kierowania pracami projektowymi wyznaczony jest ze strony Wykonawcy

................................................................ . wpisany na listę członków Okręgowej

Izby Urbanistów pod Nr ....... , a ze strony Zamawiającego .................................

§ 14

Strony zastrzegają stosowanie kar umownych:

1)  Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca

nie odpowiada w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za pracę

projektową, od której wykonania odstąpił;

b. za zwłokę w dostarczeniu materiałów, określonych w załączniku Nr 3

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki;

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za zwłokę w wykonaniu pracy projektowej lub jej części w wysokości

0,01% wynagrodzenia umownego za tę  pracę lub jej część , za każdy

dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

b. za odstąpienie od umowy przez zamawiającego na skutek okoliczności,

za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego za pracę projektową, od której wykonania odstąpił.

§ 15

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy komplet dokumentów wymaganych prawem wykonanych w toku proceduralnym, w tym trzy egzemplarze projektu planu.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

Istotne dla stron postanowienia umowne – załącznik Nr 1 do Umowy

1.Miejscowy plan zagospodarowania terenu zrealizować w skali 1:1000.

2. Przekazanie elaboratu planu wraz z pozostałymi materiałami w terminie

30 dni od daty stwierdzenia zgodności z prawem przedstawionej Wojewodzie

uchwały i skierowania jej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

3. Dostarczenie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych w terminie 30

dni od daty zawarcia umowy.

4.       Miejscowe plany zagospodarowania terenów przyległych do opracowania

oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin do wglądu w Urzędzie Miasta.

5. Wykonawca realizuje opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o           planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i obowiązującymi w tym     przedmiocie przepisami wykonawczymi.

6. Opracowanie winno zawierać między innymi:

- wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej,

- prognozę skutków finansowych planu,

- ekofizjografię terenu,

- prognozę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na środowisko przyrodnicze.

7. Każdy etap prac wymaga akceptacji Burmistrza w formie pisemnej.

8. Terminy spotkań z Burmistrzem , na których podejmowane będą decyzje dotyczące opracowania i rozstrzygane sprawy wynikające z toku procedu- ralnego uzgodnić minimum na 7 dni przed planowaną datą spotkania.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w rozbiciu na etapy,

dopuszcza się podział na 6 faktur z czego ostatnia zostanie zapłacona po odbiorze materiałów i nie może być niższa niż 15% wartości umowy.

10. Zamawiający przekazuje złożone w orginałach do projektu planu wnioski,

opinie, uzgodnienia i uwagi z listą w terminie 10 dni od daty upływu danego terminu.

11.Wykonawca wykonuje do celów proceduralnych całość korespondencji podpisywanej przez Burmistrza Miasta.

12. Aneksowanie umowy co do ceny i terminu dopuszczalne jest w przypadku podjęcia decyzji, z której wynika ponowienie toku proceduralnego i zmian ustaleń projektu planu oraz zmiany ustawy jeżeli wprowadzi ona zmianę toku proceduralnego.

13. Burmistrz przedstawia projekt planu do:

- uzgodnień i opinii w terminie dwóch tygodni od daty przekazania przez

Wykonawcę koniecznej korespondencji, informując o terminach  Wykonawcę,

- wyłożenia do publicznego wglądu w terminie dwóch tygodni od daty przekazania  koniecznych materiałów, informując o terminach Wykonawcę,

- do uchwalenia przez Radę Miasta w terminie do trzech tygodni od daty zgłoszenia  gotowości do uchwalenia przez Wykonawcę.

14. Załączniki do umowy:

- Nr 2   - Terminarz oraz wycena prac projektowych,

- Nr 3   -  Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego, opracowuje

i przedstawia Wykonawca.